|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | | | | | | | | | | |  |
| **по ОАО "Кинешемская ГЭС" на 2018 год** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | тест   |  | | --- | | **Дата начала** | | | **Дата окончания** | тест   |  | | --- | | **Финансирование** | | | | **Ожидаемый эффект от мероприятий** | | | |  |
| **х** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **х** | **Целевой показатель** | **Численное значение экономии** | |  |
| **Ожидаемое** | **Минимальное** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **6** | **7** |  | **9** | **10** | **11** |  |
| **Передача ЭЭ** | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Перевод сетей 0,23 кВ(стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода на ж/б опорах | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Тариф | 0,00 |  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%) | 0,00 | 0,00 |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C:\Users\PTO1~1.KGE\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.571\IST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | | | [**Добавить целевой показатель**](file:///C:\Users\PTO1~1.KGE\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.571\IST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | | | |  |
| 2 | Замена однофазных электросчетчиков на счетчики повышенного класса точности | 01.01.2009 | переходящее |  | Без финансирования | 0,00 |  |  |  |  |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C:\Users\PTO1~1.KGE\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.571\IST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | | |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка в ТП и придомовых узлов учета | 01.01.2009 | переходящее |  | Собственные средства | 80,00 |  |  |  |  |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C:\Users\PTO1~1.KGE\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.571\IST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | | |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля осветительных устройств с использованием светодиодов | 01.01.2016 | переходящее |  | Собственные средства | 250,00 |  |  |  |  |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C:\Users\PTO1~1.KGE\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.571\IST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | | | [**Добавить целевой показатель**](file:///C:\Users\PTO1~1.KGE\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.571\IST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | | | |  |